# Informe de implementación — Documentación Swagger API

Proyecto: MS Alertas (ms-alertas)

Fecha del informe: 25/05/2026

Ámbito: Integración de OpenAPI/Swagger, documentación de DTOs, esquemas de respuesta y correcciones de visualización en Swagger UI.

# 1. Resumen ejecutivo

Se implementó y corrigió la documentación interactiva de la API REST del microservicio MS Alertas mediante NestJS Swagger (@nestjs/swagger). El objetivo fue que los desarrolladores y consumidores de la API puedan ver en Swagger UI todos los endpoints CRUD, los tipos de datos de entrada/salida, ejemplos de payload listos para probar, y las operaciones HTTP completas (GET, POST, PATCH, PUT, DELETE) sin que queden ocultas o sin cuerpo de solicitud.

# 2. Alcance de la implementación

## 2.1 Configuración global de Swagger

Archivo src/config/swagger/swagger-setup.ts: título, descripción, versión, tags por dominio.

Ruta de documentación: {API_PREFIX}/docs (ej. /api/docs o /api/v1/docs según .env).

Opciones UI: expansión completa (docExpansion: full), filtros, orden por método HTTP.

Plugin @nestjs/swagger en nest-cli.json para generación automática complementaria.

## 2.2 Documentación de DTOs (request)

Decoradores @ApiProperty y @ApiPropertyOptional en todos los DTOs de creación.

Ejemplos reutilizables (UUID, fechas ISO) en src/config/swagger/constants/swagger-examples.ts.

DTOs de actualización con PartialType de @nestjs/swagger (heredan tipos y ejemplos).

DTO SendTestN8nDto para el endpoint de pruebas n8n.

Módulos: client-system, client-system-token, severity-level, notification-channel, event, alert-rule, alert, alert-notification.

## 2.3 Esquemas de respuesta (response)

Carpeta src/presentation/schemas/ con clases documentadas para OpenAPI.

BaseAuditSchema (campos de auditoría) y un schema por entidad principal.

Ejemplos alineados con el dominio del negocio (códigos, UUID, estados).

## 2.4 Decoradores reutilizables CRUD

ApiCrudDoc: aplica documentación a findAll, findOne, create, update, replace, delete.

Decoradores por verbo: ApiGetListDoc, ApiGetByIdDoc, ApiPostDoc, ApiPatchDoc, ApiPutDoc, ApiDeleteDoc.

Helper swagger-id.helper.ts para parámetros :id (uuid, string, number).

## 2.5 Controladores documentados

SeverityLevel, NotificationChannels, ClientSystem, ClientSystemToken, Event, AlertRule, Alert, AlertNotification.

Endpoints adicionales (findByCode, findByStatus, with-detail, etc.) con @ApiOperation, @ApiParam, @ApiBody.

TestN8nController con body tipado y ejemplos.

## 2.6 Correcciones técnicas (incidencias resueltas)

Problema 1: POST sin Request body en Swagger — los métodos CRUD vivían en BaseController y @ApiCrudDoc no encontraba métodos propios del hijo.

Solución: helper apply-method-doc.helper.ts que envuelve métodos heredados y aplica decoradores Swagger.

Problema 2: PUT y DELETE no visibles — el método envuelto perdía metadata de @Put/@Delete de Nest.

Solución: copyReflectMetadata al envolver métodos para conservar rutas HTTP en OpenAPI.

Ajuste UI: docExpansion full para no colapsar operaciones.

# 3. Inventario de archivos principales

| Ruta / componente | Función |
| --- | --- |
| src/config/swagger/swagger-setup.ts | Bootstrap Swagger |
| src/config/swagger/crud/api-crud.decorator.ts | Decorador CRUD por controlador |
| src/config/swagger/helper/apply-method-doc.helper.ts | Soporte métodos heredados |
| src/config/swagger/methods/*.ts | Decoradores por verbo HTTP |
| src/config/swagger/constants/swagger-examples.ts | Constantes de ejemplo |
| src/presentation/schemas/*.ts | Schemas de respuesta OpenAPI |
| src/presentation/dto/** | DTOs con ApiProperty |
| src/presentation/controllers/*.ts | ApiCrudDoc + endpoints custom |
| src/main.ts | Invocación swaggerSetup |
| nest-cli.json | Plugin Swagger |

# 4. Estimación de esfuerzo (tiempo de desarrollo)

La estimación refleja el trabajo realizado por un desarrollador con experiencia en NestJS y OpenAPI. Incluye análisis, implementación, pruebas manuales en Swagger UI y corrección de incidencias.

| Actividad | Horas min. | Horas máx. | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis del proyecto y diseño de estrategia Swagger | 2 | 4 | Revisión BaseController, DTOs existentes |
| Configuración Swagger + tags + UI | 1 | 2 | swagger-setup, main.ts |
| Schemas de respuesta (8 entidades + base audit) | 3 | 5 | presentation/schemas |
| ApiProperty en DTOs create/update (~15 archivos) | 4 | 6 | Ejemplos y tipos por campo |
| Decoradores CRUD reutilizables (7 métodos) | 4 | 6 | api-crud + methods/* |
| Documentación de 9 controladores | 2 | 4 | ApiCrudDoc + endpoints custom |
| Corrección body POST (métodos heredados) | 2 | 4 | apply-method-doc.helper |
| Corrección PUT/DELETE + metadata Nest | 2 | 4 | copyReflectMetadata |
| Pruebas, build y validación OpenAPI | 2 | 3 | pnpm build, revisión paths |
| Documentación / informe (este entregable) | 1 | 2 |  |
| TOTAL ESTIMADO | 23 | 40 | ≈ 2.9–5.0 días hábiles (8 h/día) |

## 4.1 Resumen de la estimación

Rango total: 23 a 40 horas de desarrollo (2.9 a 5.0 días hábiles). Estimación media recomendada para planificación: 32 horas (~3.9 días).

Factores que pueden aumentar el tiempo: autenticación JWT en Swagger, paginación real en listados, documentación de códigos de error por endpoint, pruebas e2e automatizadas contra contrato OpenAPI.

# 5. Uso de la documentación

1. Configurar API_PREFIX y PORT en .env.

2. Ejecutar: pnpm start:dev

3. Abrir en navegador: http://localhost:{PORT}/{API_PREFIX}/docs

4. Expandir el tag del módulo (ej. Sistemas cliente).

5. Usar Try it out en POST/PATCH/PUT para ver y editar el Request body con ejemplos.

# 6. Conclusión

La API MS Alertas cuenta con documentación OpenAPI funcional y alineada con los DTOs del proyecto. Las incidencias de cuerpo de solicitud ausente y operaciones PUT/DELETE no visibles fueron corregidas mediante el manejo adecuado de métodos heredados desde BaseController. El entregable queda listo para uso por equipos de integración, QA y desarrollo frontend.