# Informe técnico del proyecto

# MS Alertas — Microservicio de gestión de alertas

Versión del software: 0.0.1

Fecha del informe: 25 de May de 2026

Alcance: Descripción integral del microservicio, arquitectura, funcionalidades, stack tecnológico, inventario de componentes y estimación de esfuerzo de desarrollo.

# 1. Resumen ejecutivo

MS Alertas es un microservicio backend desarrollado con NestJS y TypeScript, orientado a recibir, registrar y gestionar eventos de sistemas externos, aplicar reglas de negocio para generar alertas, y despachar notificaciones hacia canales configurables (Telegram, Teams, WhatsApp, correo, etc.) mediante integración con n8n.

El proyecto sigue una arquitectura en capas (presentación, aplicación, dominio e infraestructura) con patrones reutilizables (CRUD genérico, repositorios abstractos, inyección de dependencias) y persistencia en PostgreSQL mediante TypeORM. Incluye documentación OpenAPI/Swagger para consumo y pruebas de la API REST.

# 2. Objetivo y dominio de negocio

El sistema permite:

Registrar sistemas clientes que emiten eventos (código, nombre, estado activo).

Gestionar tokens de autenticación por sistema (generación segura, expiración, último uso).

Definir niveles de severidad con prioridad y tiempo de atención.

Configurar canales de notificación con webhooks hacia n8n.

Registrar eventos entrantes con payload JSON, tipo, severidad y estado.

Definir reglas de alerta asociadas a tipos de evento, severidad y canal.

Crear y dar seguimiento a alertas (estado, fecha, atención).

Registrar envíos de notificaciones por alerta y canal.

Probar el flujo de notificación hacia n8n desde un endpoint de prueba.

# 3. Arquitectura del software

Estructura de carpetas bajo src/ organizada por responsabilidades:

| Capa | Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | presentation/ | Controladores REST, DTOs (validación), schemas Swagger |
| Aplicación | app/services/ | Casos de uso y orquestación de negocio |
| Dominio | domain/ | Entidades, interfaces de repositorio, enums |
| Infraestructura | infrastructure/ | TypeORM, repositorios concretos, cliente n8n |
| Configuración | config/ | Base de datos, seeds, Swagger |
| Compartido | shared/core/ | BaseController, BaseService, GenericRepository, auditoría |

## 3.1 Patrones y abstracciones reutilizables

BaseController: CRUD estándar (GET lista, GET por id, POST, PATCH, PUT, DELETE).

BaseService y BaseRepository: delegación al repositorio de dominio.

GenericRepository: implementación TypeORM genérica para entidades simples.

BaseAuditColumns / BaseAuditableEntity: campos createdBy, createdAt, updatedBy, updatedAt, deletedBy, deletedAt.

Inyección por interfaz: cada repositorio de dominio se enlaza a su implementación TypeORM en el módulo.

# 4. Stack tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js |
| Framework | NestJS 11 |
| Lenguaje | TypeScript 5.7 |
| ORM | TypeORM 0.3 + PostgreSQL 16 |
| Validación | class-validator, class-transformer |
| HTTP cliente | Axios (@nestjs/axios) |
| Configuración | @nestjs/config (.env) |
| Documentación API | @nestjs/swagger, swagger-ui-express |
| Contenedores | Docker Compose (PostgreSQL + n8n) |
| Gestor paquetes | pnpm |

# 5. Modelo de datos (entidades principales)

| Tabla / entidad | Descripción |
| --- | --- |
| tclient_systems | Sistemas clientes emisores de eventos |
| tclient_system_tokens | Tokens API por sistema |
| tseverity_levels | Catálogo de severidades (código, prioridad, minutos atención) |
| tnotification_channels | Canales con tipo (EMAIL, WHATSAPP, TELEGRAM, TEAMS) y webhook |
| tevents | Eventos recibidos (relación con sistema y severidad, payload JSON) |
| talert_rules | Reglas que vinculan eventType, severidad y canal |
| alerts | Alertas generadas (evento, regla, severidad, estado, fechas) |
| talert_notifications | Registro de envíos de notificación por alerta |
| notification_logs | Entidad de log de notificaciones (infraestructura) |

Relaciones principales: un sistema tiene muchos tokens; un evento pertenece a un sistema y severidad; una alerta referencia evento, regla y severidad; una notificación de alerta referencia alerta y canal.

# 6. Módulos funcionales y API REST

Prefijo global configurable vía API_PREFIX (ej. api o api/v1). Todos los recursos exponen CRUD heredado salvo indicación contraria.

| Módulo | Ruta base | Operaciones destacadas |
| --- | --- | --- |
| Sistemas cliente | /client-systems | CRUD + GET code/:code + GET :id/detail + POST with-detail (crea sistema y token opcional) |
| Tokens | /client-system-tokens | CRUD + GET token/:token + GET client-system/:id (generación automática de token seguro) |
| Niveles de severidad | /severity-levels | CRUD + GET code/:code |
| Canales de notificación | /notification-channels | CRUD + GET code/:code + GET type/:type |
| Eventos | /events | CRUD + GET code/:code + GET client-system/:clientSystemId |
| Reglas de alerta | /alert-rules | CRUD + GET code/:code + GET event-type/:eventType |
| Alertas | /alerts | CRUD + GET event/:eventId + GET status/:status |
| Notificaciones de alerta | /alert-notifications | CRUD + GET alert/:alertId + GET status/:status |
| Pruebas n8n | /test-n8n | POST — envío de prueba al webhook configurado en N8N_WEBHOOK_URL |

Documentación interactiva: {API_PREFIX}/docs (Swagger UI). Incluye DTOs con tipos, ejemplos y operaciones GET/POST/PATCH/PUT/DELETE documentadas.

# 7. Integraciones e infraestructura

## 7.1 PostgreSQL

Conexión vía variables DB_HOST, DB_PORT, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_DATABASE. TypeORM con synchronize: true y logging activo (recomendable desactivar synchronize en producción y usar migraciones).

## 7.2 n8n

Docker Compose levanta n8n en puerto 5678. El microservicio envía payloads JSON al webhook definido en N8N_WEBHOOK_URL mediante N8nClient (Axios). NotificationService encapsula el envío.

## 7.3 Seeds iniciales

Script pnpm seed: carga datos iniciales de niveles de severidad y canales de notificación (severity-level.seed, notification-channel.seed).

# 8. Métricas del código fuente

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Archivos TypeScript (src/) | ~125 |
| Líneas de código (aprox.) | ~4.300 |
| Controladores REST | 9 |
| Servicios de aplicación | 9 |
| Entidades TypeORM | 9 |
| Repositorios TypeORM | 8 |
| DTOs de entrada | ~17 |
| Schemas Swagger respuesta | 9 |

# 9. Documentación API (Swagger) — resumen

Implementación complementaria al núcleo del negocio. Incluye: configuración global con tags, ApiProperty en DTOs, schemas de respuesta, decorador ApiCrudDoc para controladores, corrección de body en métodos heredados de BaseController, y visibilidad de PUT/DELETE en OpenAPI.

Estimación específica de Swagger: 23–40 horas (ver desglose en sección 10, ítem 11).

# 10. Estimación de esfuerzo — proyecto completo

Estimación para desarrollar desde cero un microservicio equivalente, con un desarrollador semi-senior en NestJS/TypeORM. No incluye diseño UX, frontend ni despliegue productivo avanzado (CI/CD, K8s).

| # | Actividad | H. mín. | H. máx. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de requisitos y diseño de dominio/API | 16 | 24 | Modelo entidades, relaciones, flujo alertas |
| 2 | Bootstrap proyecto NestJS, ESLint, Prettier, estructura capas | 8 | 12 |  |
| 3 | Configuración entorno (.env), ConfigModule, main, prefijo API | 4 | 8 |  |
| 4 | Docker Compose PostgreSQL + n8n | 4 | 8 |  |
| 5 | Módulo base de datos TypeORM + DatabaseModule | 6 | 10 |  |
| 6 | Capa shared: BaseController, Service, Repository, auditoría, GenericRepository | 16 | 24 |  |
| 7 | Capa dominio: 8 entidades + interfaces repositorio + enum canales | 12 | 18 |  |
| 8 | Entidades TypeORM + relaciones + migraciones/synchronize | 24 | 36 |  |
| 9 | Repositorios TypeORM (8) con consultas custom (findByCode, etc.) | 32 | 48 |  |
| 10 | Servicios aplicación (8) + lógica createWithDetail, tokens | 24 | 36 |  |
| 11 | DTOs + validación class-validator (todos los módulos) | 12 | 18 |  |
| 12 | Controladores REST + endpoints adicionales | 16 | 24 |  |
| 13 | Integración n8n (cliente, servicio, endpoint prueba) | 8 | 14 |  |
| 14 | Seeds de catálogos iniciales | 4 | 8 |  |
| 15 | Utilidad generación token seguro | 2 | 4 |  |
| 16 | Documentación Swagger/OpenAPI completa | 23 | 40 | Incluye correcciones UI y herencia |
| 17 | Pruebas unitarias e integración (mínimo viable) | 24 | 48 | Proyecto actual sin tests implementados |
| 18 | Ajustes, revisión código, documentación técnica | 8 | 16 |  |
|  | TOTAL PROYECTO | 243 | 396 | 30.4–50 días hábiles (8 h/día) |

## 10.1 Escenarios de planificación

Solo backend funcional (sin tests formales): 187–328 horas (~23–41 días).

Backend + tests básicos: 211–376 horas (~26–47 días).

Media recomendada para presupuesto: 257 horas (~33 días hábiles (~264 h)).

Nota: Si el equipo ya cuenta con plantillas internas NestJS (base CRUD, Swagger, Docker), el esfuerzo real puede reducirse entre un 20% y 35%.

# 11. Elementos no implementados o a reforzar

Autenticación y autorización (JWT, API keys en producción).

Migraciones TypeORM versionadas (hoy synchronize: true).

Suite de pruebas automatizadas (Jest configurado, sin specs en el repositorio).

Paginación y filtros en listados (decoradores Swagger preparados, API sin paginar).

Manejo centralizado de excepciones y códigos de error documentados.

Soft delete usando campos deletedAt/deletedBy.

Orquestación automática evento → regla → alerta → notificación (flujo parcial/manual vía API).

README de negocio específico (README actual es plantilla NestJS genérica).

# 12. Conclusión

MS Alertas es un microservicio backend maduro en estructura y cobertura funcional para la gestión de alertas multi-canal, con arquitectura clara, ocho dominios de negocio expuestos por REST, persistencia relacional e integración con n8n. La estimación global de desarrollo equivalente se sitúa entre 187 y 376 horas según nivel de pruebas y documentación exigida, con una referencia media de aproximadamente 264 horas (~33 días hábiles) para un desarrollador con experiencia en el stack.

— Fin del informe —